Załącznik nr 6.1. do SWZ

Wzór umowy

UMOWA  NA  ROBOTY BUDOWALNE

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ramach zadania

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wadowice,

rejon Klecza Dolna, Klecza Górna, Barwałd Dolny”

– Obszar 4

zawarta w dniu…..….. r. w Wadowicach

pomiędzy

Wadowickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

z siedzibą w Wadowicach, adres: ul. Młyńska 110; 34-100 Wadowice

NIP 551-21-78-100,  REGON: 357 017 001

KRS 0000095396 Sąd Rej. Wydz. XII Gospodarczy w Krakowie,

reprezentowaną przez:

......................................................................

zwanym w treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM”

a

......................................................................

z siedzibą w ......................................................................

zarejestrowaną w ......................................................................

NIP : ......................................................................

REGON : ......................................................................

reprezentowaną przez :

......................................................................

zwanym w treści umowy „WYKONAWCĄ”

W treści łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi  i roboty budowlane w  Wadowickim Przedsiębiorstwie  Wodociągów  i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wadowicach, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 3 ust. 1 i ust. 2 i  art. 5 ust. 4 pkt 1 w/w ustawy została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1 Przedmiot Umowy

- Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych, polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok.1,1 km w Kleczy Dolnej, Kleczy Górnej, Barwałdzie Dolnym, w ramach zadania: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wadowice, w rejonie Klecza Dolna, Klecza Górna, Barwałd Dolny” – Obszar 4”

- Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia opisany został w specyfikacji warunków zamówienia – SWZ (załącznik nr 1 do niniejszej umowy) w szczególności w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 1.1 do SWZ, oraz ofercie przetargowej Wykonawcy (załącznik nr 2) wraz z kosztorysem ofertowym (załącznik nr 3).

- Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z niniejszą Umową, SWZ, Ofertą Wykonawcy, obowiązującymi przepisami prawa, a także zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem Wykonawcy oraz z zachowaniem najwyższej staranności.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione w Dokumentacji projektowej, a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, na zasadach określonych w niniejszej Umowie oraz w Regulaminie.

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót zamiennych w stosunku do robót budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej lub ograniczenia zakresu robót budowlanych, na zasadach określonych w §11 Umowy.

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, w związku z robotami budowlanymi, o których mowa w §1 ust.5 -6, ma prawo wydawania Wykonawcy na piśmie uzgodnionych z Zamawiającym poleceń.

§ 2 Terminy

- Termin wykonania przedmiotu umowy  5 miesięcy od dnia podpisania umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się w terminie obwiązywania rękojmi i gwarancji, to jest w terminie ……. miesięcy od dnia Odbioru końcowego, usunąć wszystkie ujawnione Wady dotyczące realizacji przedmiotu Umowy.

- Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi po protokolarnym przejęciu Terenu budowy przez Kierownika budowy, który nastąpi w terminie 14 dni od podpisania umowy.

§ 3 Obowiązki Zamawiającego

  - Zamawiający jest zobowiązany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach określonych w Umowie.

  - Zamawiający jest także zobowiązany do:

- ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego,

- dostarczenia Wykonawcy Dokumentacji projektowej stanowiącej własność  Zamawiającego, która może być wykorzystana wyłącznie w celu wykonania  przedmiotu umowy,

- terminowego przystępowania do odbiorów robót budowlanych,

- terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,

  - Zamawiający jest zobowiązany w terminach określonych Umową do odbiorów:

- końcowego całości robót,

- gwarancyjnych.

  - Odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających oraz częściowych dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

  - Zamawiający dokona komisyjnego odbioru końcowego robót budowlanych będących przedmiotem Umowy wyznaczając upoważnionych przedstawicieli, przy udziale upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, przystępując do odbioru w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót. Odbiór końcowy zostanie zakończony w ciągu 14 dni .

  - Zamawiający wyznacza do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:

................................. – tel………………….. – e-mail: ……………………..

  - Do koordynowania,  kontaktowania się, uczestnictwa w odbiorach trakcie realizacji umowy:

  - 1) Zamawiający wyznacza:

- ................................. –  tel………………….. – e-mail: ……………………..

- ................................. –  tel………………….. – e-mail: ……………………..

2) Wykonawca wyznacza;

- ................................. –  tel………………….. – e-mail: ……………………..

  - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest upoważniony do bieżącej koordynacji robót realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakości robót, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – finansowym, do odbiorów robót wykonanych zgodnie z Dokumentacją projektową oraz jest odpowiedzialny za kontrolę obmiarów robót i pełni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu PrBud.

  - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, zgody i akceptacje, które są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgłosić Zamawiającemu na piśmie w terminie 3 dni zastrzeżenia do decyzji i poleceń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zastrzeżenia wraz ze stanowiskiem Inspektora do zastrzeżeń, będą podlegały rozstrzygnięciu przez Zamawiającego.

§ 4 Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu Umowy z należytą starannością zgodnie z Umową, Ofertą, SWZ, i przekazaną Dokumentacją projektową, nienaruszającymi Umowy poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w sposób jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców przyległych posesji oraz zapewniający pełne bezpieczeństwo użytkowania dróg.

- Wykonawca zobowiązany jest w terminie 14 dniu od podpisania umowy do sporządzenia i przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji Harmonogram rzeczowo – finansowy robót, zgodnie z którym będzie realizowany przedmiot Umowy. Sporządzi go na postawie kosztorysu ofertowego załączonego do niniejszej umowy wraz z ofertą.

- Wykonawca jest zobowiązany do następujących czynności:

- uzyskania pisemnych oświadczeń właścicieli nieruchomości o przywróceniu terenu do stanu pierwotnego (w załączeniu dokumentacja fotograficzna nieruchomości na dzień rozpoczęcia i zakończenia robót),

- prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy, inwentaryzacji powykonawczej,

- przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących realizacji Umowy, także informacji o wszystkich przeszkodach nieprzewidzianych Dokumentacją projektową, a mogących mieć wpływ na realizację przedmiotu umowy oraz umożliwienie mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

- stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i kontroli spełniających wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej,

- zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach w odbiorach robót,

- terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych w czasie odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi,

- stosowania się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

- usuwania wszystkich wad i przyczyn nieprawidłowości stwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającego w czasie robót, odbiorów, prób, badań, odkryć i ekspertyz na koszt Wykonawcy, w terminach wskazanych przez osoby upoważnione ze strony Zamawiającego,

- prowadzenia robót budowlanych w sposób nie nieutrudniający ruchu na drodze oraz dojazdu do posesji właścicieli posesji, oraz zapobieganiu wstępowi na Teren budowy przez osoby nieuprawnione,

- uporządkowania terenu budowy i przekazania go we właściwym stanie Inspektorowi nadzoru najpóźniej do dnia Odbioru końcowego robót,

- ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej do celów związanych z wykonywaniem robót budowlanych, próbami i odbiorami,

- zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawców do udziału w realizacji Umowy,

- występowania o nadzór branżowy do poszczególnych gestorów sieci oraz poniesienie kosztów za ewentualne nadzory branżowe nad prowadzonymi robotami,

- spełniania wymagań określonych w pismach, uzgodnieniach, opiniach i decyzjach, załączonych do projektów budowlanych dla przedmiotowego zadania,

- Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco i przechowywać:

- Dziennik budowy,

- książkę obmiarów prowadzona w wersji elektronicznej,

- protokoły odbioru robót wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

- pozostałe dokumenty budowy, zgodnie z przepisami prawa.

5. Do obowiązków Wykonawcy należy również opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

- projektu organizacji robót,

- Harmonogramu rzeczowo-finansowego robót i jego aktualizacji,

- Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- dokumentacji powykonawczej.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzonych robót w pasie drogowym i wykonanych objazdów oraz za ich utrzymanie w należytym stanie przez cały czas wykonywania robót i czyni to na własny koszt.

- Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie 3 dni  po ich zakończeniu oraz umożliwić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu.

- W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca 
 będzie pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy jak za własne.

- Od daty Odbioru końcowego do wystawienia Protokołu odbioru gwarancyjnego, Wykonawcę obciążają koszty usunięcia Wad i naprawienia każdej szkody rzeczywistej powstałej w obiekcie, którego dotyczy przedmiot Umowy, i za którą ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, a spowodowanej:

- Wadą, która wynikła z wykonanych w ramach Umowy robót  i  tkwiła w obiekcie, którego dotyczy przedmiot Umowy na dzień zakończenia robót budowlanych służących realizacji przedmiotu Umowy;

- wypadkiem zaistniałym przed dniem Odbioru końcowego, który nie był objęty ryzykiem Zamawiającego lub;

- czynnościami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru końcowego.

- Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych podczas transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność, w związku z realizacją Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia istniejącej infrastruktury podziemnej.

- Wykonawca odpowiada za ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim  w związku z realizacją zamówienia.

- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obsługę geodezyjną polegającą m.in. na:

- wytyczeniu wszystkich części robót zgodnie z Dokumentacją projektową,

- wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej przedmiotu umowy i następnie  przekazaniu Zamawiającemu  2 egzemplarzy wersji papierowej,

- dostarczeniu inwentaryzacji powykonawczej dodatkowo w formie elektronicznej w formatach: PDF, TIF (rozdzielczość 300DPI) z plikiem georeferencyjnym TFW dla układu 2000/7, DXF w układzie 2000/7 (1 egzemplarz na płycie CD/DVD)

- Wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót.

- Dokumentacja powykonawcza kompletowana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie wraz z postępem robót oraz Odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu i poddawanych Odbiorom częściowym.

- Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną dla wszystkich robót ulegających zakryciu i zanikających na własny koszt oraz przekaże ją Zamawiającemu na płycie CD/DVD w 1 egzemplarzu, w dniu końcowego odbioru robót.

- Dokumentacja powykonawcza będzie udostępniona Zamawiającemu na każde żądanie w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy.

- Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiającemu w wersji papierowej (2 egzemplarze) i elektronicznej (1 egzemplarz), w terminie nie dłuższym niż 21 dni  od dnia zgłoszenia robót przez Wykonawcę do Odbioru końcowego.

- Przygotowanie przez Wykonawcę wszystkich niezbędnych dokumentów, materiałów i wniosków niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego decyzji użytkowania inwestycji.

§ 5 Kierownik budowy

- Wykonawca ustanawia Pana/Panią ……………………………………. jako Kierownika Budowy, który jest uprawniony do działania w związku z realizacją Umowy w granicach określonych art. 22 i art. 23 ustawy PrBud.

- Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika Budowy na inną osobę o kwalifikacjach co najmniej równym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia Umowy po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego.

- Zmiana o której mowa w §5 ust.2  nie wymaga aneksu do umowy.

- Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy.

§ 6 Podwykonawcy

- Wykonawca wykona własnymi siłami następujące roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy: …… ……………….……. …………………a  Podwykonawcom powierzy wykonanie następujących robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy:………………………

- Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

- Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

- W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową.

- Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z Terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy.

- W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski.

§ 7 Ubezpieczenie Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuję się do zawarcia na własny koszt ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, od szkód na mieniu i na osobie  na sumę  gwarancyjną  nie mniejszą niż 500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  Zakres  ubezpieczenia  winien  również obejmować szkody wynikłe z wadliwego  wykonania czynności, prac  lub usług spowodowane przez wypadki  ubezpieczeniowe powstałe po przekazaniu odbiorcy przedmiotu tych czynności, prac lub usług.  W przypadku zlecania robót podwykonawcom, zakres ubezpieczenia powinien obejmować  szkody  przez nich wyrządzone na sumę gwarancyjną  nie mniejszą niż 500.000,00 zł. (załącznik nr 5 do niniejszej umowy)

- Wykonawca zapewni zachowanie ciągłości ubezpieczenia, o którym mowa w §7 ust.1 przez cały okres realizacji przedmiotu umowy.

3.  W trakcie realizacji niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużać wskazane powyżej ubezpieczenie, tak by obejmowało cały okres realizacji Umowy oraz przedkładać dokument potwierdzający ten fakt nie później niż w terminie do 7 dni od daty wygaśnięcia poprzedniego ubezpieczenia. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę tego zobowiązania, Zamawiający uprawniony będzie do zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy z wybranym przez siebie ubezpieczycielem, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 8 Ochrona środowiska

- Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest do segregowania, składowania i unieszkodliwiania wszelkich odpadów, nieczystości i gruzu budowlanego powstającego w trakcie procesu prowadzenia robót budowlanych, a także wywóz odpadów, nieczystości i gruzu zgodnie z przepisami obowiązującego w tym zakresie prawa w szczególności ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r. poz.797 –z poźn.zm.).

- Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji ropopochodnych oraz wód gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc związanych z wykonywaniem robót budowlanych, w sposób zapewniający ochronę robót przed uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed zanieczyszczeniem.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach regulujących gospodarkę odpadami.

§ 9 Kontrola jakości

- Wszystkie Materiały, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w PrBud oraz winny odpowiadać wymaganiom, określonym w SWZ i Dokumentacji projektowej.

- Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami orzeczeń, atestów oraz deklaracji zgodności na Materiały użyte do wykonania Umowy.

- Materiały wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny w szczególności:

- odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 215 z późn. zm.) oraz STWiORB,

- posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umów stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską,

- być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

- być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót budowlanych,

- być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy.

- Wykonawca ma obowiązek wyegzekwowania od dostawców Materiałów określonej Umową jakości i prowadzenia bieżącej kontroli jakości Materiałów, przestrzegania warunków przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakości oraz uzgodnienia i określenia warunków dostaw Materiałów zapewniających dochowanie terminów realizacji robót określonych Umową.

- Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać na własny koszt pomiary i badania Materiałów oraz robót  budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w odrębnych przepisach oraz STWiORB na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Zamawiający, jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do wydanych zgodnie z Umową poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych poleceń w terminie 10 dni, ma prawo zlecić powyższe czynności do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki  z wynagrodzenia Wykonawcy bez konieczności uzyskania dodatkowego zezwolenia.

§ 10 Odbiory

- Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu.

- Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do Dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru i w razie należytego wykonania prac potwierdza odbiór robót Protokołem odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

- Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane roboty.

- Dokonanie Odbioru częściowego następuje w razie należytego wykonania prac Protokołem odbioru częściowego na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu robót wykonanych częściowo, w terminie 7 dni licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

- Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości Robót budowlanych składających się na przedmiot Umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru.

- Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza na własny koszt wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego wpisem do Dziennika budowy w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach.

- W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: Dziennik budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły odbiorów technicznych i odbiorów częściowych, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

- Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych.

- Przystąpienie do Odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia robót do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

- Komisja sporządza Protokół Odbioru końcowego robót. Podpisany bez uwag ze strony Zamawiającego Protokół odbioru końcowego robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zorganizowania, wykonania przy współudziale Wykonawcy gwarancyjnego w całym okresie trwania rękojmi i gwarancji jakości. W wyniku takiego przeglądu sporządzony zostanie protokół.

§11 Wynagrodzenie i warunki płatności

1. Wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §2 strony ustalają na kwotę w wysokości netto … zł (słownie: … złotych)

wraz z podatkiem … % VAT w wysokości … zł (słownie: … złotych),

co łącznie stanowi kwotę brutto w wysokości … zł  (słownie: … złotych).

2. Rozliczenie za wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy będzie dokonywane na podstawie rachunków lub faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę, zgodnie z zatwierdzonymi przez Zamawiającego protokołami odbiorów częściowych lub końcowych robót zgodnymi z załącznikiem nr 3  - Kosztorysem ofertowym.

Suma wyżej faktur częściowych nie może przekroczyć 80% wartości wynagrodzenia o którym mowa w §11 ust.1.

3. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na postawie końcowej faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o bezusterkowy protokół końcowego odbioru przedmiotu umowy zatwierdzony przez Zmawiającego oraz po uzyskaniu przez/w imieniu Zamawiającego możliwości użytkowania przedmiotu umowy według prawa budowlanego.

4. W przypadku, gdy ilość faktycznie wykonanych robót będzie odbiegało od ilości robót wynikających z zestawienia prac planowanych (przedmiaru robót) będącego podstawą obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub zwiększone przy zachowaniu cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym.

5. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem kosztorysowym wynikającym 
z kosztorysu ofertowego i odpowiada zakresowi robót opisanym w: dokumentacji projektowej, STWiORB, a także przedmiarze robót – stanowiących załączniki do SWZ oraz do oferty Wykonawcy.

6. Ostateczna wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia - będzie określona w oparciu o faktycznie zrealizowany zakres robót, wynikający z dokonanych i potwierdzonych przez Inspektorów Nadzoru obmiarów powykonawczych oraz sporządzonych na ich podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysów powykonawczych.

7. Ceny jednostkowe robót podstawowych użyte przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym pozostają niezmienne przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.

8. Kosztorys powykonawczy - stanowi kalkulację sporządzoną metodą uproszczoną, która jest podstawą wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w ust. 1.

9. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, które nie zostały ujęte 
w przekazanej dokumentacji projektowej, a których wykonanie jest konieczne do zrealizowania i oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia, zostaną wykonane po sporządzeniu przez Kierownika Budowy protokołu konieczności wykonania robót wraz ze wstępną kalkulacją ich wykonania - potwierdzonego przez Inspektorów Nadzoru.

10. Rozliczenie robót dodatkowych, o których mowa w ust. 9, nastąpi na podstawie sporządzonych, przez Kierownika Budowy zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru kosztorysów powykonawczych, obliczonych na podstawie cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym. W przypadku gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o dane zawarte w kosztorysie ofertowym, brakujące ceny czynników produkcji (M,S) zostaną przyjęte z informatora Sekocenbud (jako średnia) z kwartału poprzedzającego termin wykonania robót. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w kosztorysie ofertowym w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR) zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

11. W przypadku wystąpienia robót zamiennych, rozliczenie nastąpi na podstawie kosztorysów różnicowych sporządzonych przez Kierownika budowy, zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru z zastosowaniem cen czynników produkcji (R,M.S,Ko,Z), na podstawie których został sporządzony kosztorys ofertowy, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o dane z kosztorysu ofertowego, brakujące ceny czynników produkcji (M,S) zostaną przyjęte z informatora Sekocenbud (jako średnia) dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR) zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

12. Wszystkie płatności za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane są dokonywane powykonawczo, na podstawie Protokołów odbioru robót podpisanych bez zastrzeżeń przez Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 14 dni  od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT z uwzględnieniem potrąceń wynikających z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru na zestawieniach wartości ukończonych robót, zgodnie z Protokołami odbioru robót. Za dzień zapłaty wynagrodzenia Strony rozumieją dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

13. Z wnioskiem o Odbiór końcowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru szczegółowe rozliczenie wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

14. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z okresowym rozliczeniem należnego mu wynagrodzenia, oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich należności lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczące tych należności których termin upłynął w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z załączonymi do niej dokumentami stanowi załącznik do Umowy.

15. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy należne wynagrodzenie, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zwróci się z takim żądaniem do Wykonawcy i udokumentuje jego zasadność fakturą VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty.

16. Równowartość  kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

17. Należności za wykonane roboty budowlane będą wpłacane przez Zamawiającego na konto bankowe Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane przez Wykonawcę, lub odpowiednio przez Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę, na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.

18. Stosownie do art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy.

§ 12 Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji jakości

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za Wady przedmiotu Umowy przez okres odpowiadający okresowi gwarancji jakości, na zasadach określonych w KC.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot Umowy, gwarancji jakości na okres ……. miesięcy, licząc od daty Odbioru końcowego robót na warunkach określonych w SWZ -XIII.

- W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające z serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia mające wpływ na trwałość gwarancji producenta.

- Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędny dokument gwarancyjny w dacie Odbioru końcowego.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania Wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego lub usunie Wady w sposób nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie KC, bez konieczności uzyskania dodatkowego zezwolenia (na co Wykonawca wyraża zgodę) może powierzyć usunięcie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 7  dni, bez utraty roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu udzielonej gwarancji oraz rękojmi.

- Usunięcie Wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC.

- Rękojmia za Wady oraz gwarancja jakości ulegają wydłużeniu o okres naprawy, a w przypadku dostarczenia nowego urządzenia okres rękojmi za wady lub gwarancji jakości biegnie od nowa.

- Wykonawca gwarantuje dostawę fabrycznie nowych, nieużywanych urządzeń, sprzętu, elementów wyposażenia i części zamiennych.

- Zamawiający uprawniony jest do każdorazowego wyznaczenia Wykonawcy terminu usunięcia stwierdzonych i zgłoszonych Wad, z uwzględnieniem ich charakteru i zakresu.

- Usunięcie Wad winno być stwierdzone protokolarnie przez obie Strony.

§ 13 Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

1.	Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł na jego rzecz Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w Regulaminie na kwotę równą 5 % Ceny ofertowej brutto.

2.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia Wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.

3.	Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający.

4.	W dniu podpisania umowy Wykonawca przekazuje ustalone w § 13 ust.1 zabezpieczenie należytego wykonania umowy tj. kwotę ……………………….. w formie  …………………………………………....

5.   Strony postanawiają, że 30 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

6.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach jak niżej:

- 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty wykonania zamówienia (dokonania Odbioru końcowego) i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane,

- 30 % kwoty zabezpieczenia w terminie do 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

7. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwracają je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

§ 14 Zmiana Umowy

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zamawiający dopuszcza następujące zmiany umowy dotyczące:

- Wskazania innego podwykonawcy;

- Rezygnacji z podwykonawców;

- Wskazanie innego zakresu podwykonawstwa;

- Zmiany ilości poszczególnych robót objętych kosztorysem ofertowym w ramach całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy,

- Zmiany ustawowej stawki procentowej podatku VAT

- Zmiany dotyczącej terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia:

- wystąpienia siły wyższej tj. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy oraz którego Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, nagłe załamania warunków atmosferycznych w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

- zawieszenia lub wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót budowlanych                      z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,

- działań osób/podmiotów trzecich uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie robót budowlanych, które to działania nie są zawinione przez którąkolwiek ze Stron umowy,

- wydłużenia terminów dostaw materiałów, nie wynikającego z okoliczności zależnych od wykonawców ponad 14 dni w stosunku do zobowiązań dostawców materiałów – o okres wydłużenia terminów dostaw materiałów,

- zmiany dotyczącej terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia warunków pogodowych uniemożliwiających prawidłowe, zgodne ze sztuką budowlaną,  wykonanie robót.

- zmiany dotyczącej terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne do ukończenia zamówienia podstawowego.

§ 15 Odstąpienie od Umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli pomimo pisemnego wezwania:

- Wykonawca nie rozpoczął realizacji robót w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy;

- Wykonawca przerwał realizację robót i nie podejmuje się ich realizacji bez uzasadnionych przyczyn przez okres  kolejnych 10 dni roboczych;

- Wykonawca realizuje roboty w sposób niezgodny z postanowieniami umowy;

- Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego dokonał cesji wierzytelności                          z Umowy.

2. Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na zasadach określonych                w § 47 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usług i roboty budowlane w WPWiK Sp. z o.o. w Wadowicach.

3. Odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z podaniem przyczyny odstąpienia, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach określonych w ust. 1 i 2.

4. W przypadku o którym mowa w ust. 1 i 2 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należytego z tytułu wykonania części umowy rzeczywiście wykonanego.

5. Niezależnie od zapisów w  ust.1 i 2 Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

§ 16 Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % Ceny ofertowej brutto wymienionej §11 ust.1 za wykonanie robót budowlanych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- za zwłokę Wykonawcy w usunięciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakości – w wysokości 0,1 % Ceny ofertowej brutto, za wykonany przedmiot odbioru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia upływu terminu na usunięcie Wad,

- z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  w wysokości 15 % Ceny ofertowej brutto wymienionej w § 11 ust. 1.

- za brak lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – 2.000,00 zł za każdy dzień zwłoki

- Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 20 % Ceny ofertowej brutto określonej w § 11 ust. 1 Umowy.

- Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w  ust. 1 nie pokrywa poniesionej szkody, to Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.

- Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.

- Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych  obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.

- Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie wygasają w przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wygaśnięcia.

§ 17 Postanowienia końcowe

- Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub powstające w związku z Umową będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie ma Regulamin, a także przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym Kodeksu cywilnego.

- Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego, a wynikających z niniejszej Umowy na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień Umowy.

- W razie zamiaru powierzenia przez Zamawiającego Wykonawcy przetwarzania danych osobowych, Strony zobowiązują się zawrzeć stosowną Umowę, o treści określonej w załączniku nr 6 do niniejszej Umowy.

- Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach na … stronach, po dwa egzemplarze dla każdej ze Stron.

Zamawiający							Wykonawca

………………							…………………

Załączniki:

1) Załącznik nr 1 - SWZ

2) Załącznik nr 2  - Oferta Wykonawcy

3) Załącznik nr 3  - Kosztorys ofertowy

4) Załącznik nr 4 - Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

5) Załącznik nr 5 - Kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy

6) Załącznik nr 6 - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

…………..

Załącznik nr 6 do Umowy

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych nr …../…………..

Zawarta w dniu ………………. r. w Wadowicach pomiędzy:

Wadowickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., z siedzibą 34-100 Wadowice, przy ul. Młyńskiej 110, NIP: 5512178100, reprezentowanym przez

Jerzego Obstarczyka – Prezesa Zarządu

zwanym w dalszej części umowy „powierzającym”

a

………………….. prowadzącym działalność pod nazwą: ……………, NIP ……………1  zwanego w dalszej części umowy „przetwarzającym”.

,Przedmiot umowy

§ 1.

1. W związku z realizacją umowy z dnia ……………….r. pomiędzy Powierzającym a Przetwarzającym w zakresie

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ramach zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wadowice, rejon Klecza Dolna, Klecza Górna, Barwałd Dolny” – Obszar 4

zwaną dalej „Umową główną”, strony zgodnie stwierdzają, że Powierzający powierza Przetwarzającemu przetwarzania danych osobowych w trybie art. 28 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679, zwanego dalej „rozporządzeniem”.

2. Powierzający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych, które powierza.

Cel oraz zakres umowy

§ 2.

- Przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone do przetwarzania dane osobowe tylko  i wyłącznie w celu realizacji przedmiotu umowy, o której mowa w §1 ust. 1 – wykonania następującego zakresu prac:

  - kontaktowania się z właścicielami nieruchomości objętych zakresem prac na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy głównej;

  - sporządzenia dokumentacji zawierającej wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów;

- Przetwarzanie obejmuje:

  - kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania (korespondencyjny), adres nieruchomości, numer telefonu, dane dotyczące nieruchomości; dotyczących następującej kategorii osób: właścicielami nieruchomości objętych pracami budowlanymi wynikającymi z Umowy głównej

- W ramach  niniejszej umowy będzie wykonywać operacje na powierzonych mu danych:

  - zbieranie;

  - utrwalanie;

  - wykorzystywanie.

- Przetwarzanie danych osobowych będzie realizowane:

  - przy użyciu systemów informatycznych;

  - w sposób tradycyjny – na dokumentach papierowych.

- Umowa zawarta jest na czas trwania umowy określonej w § 1ust. 1 niniejszej umowy.

- Przekazywane dane mają charakter  danych zwykłych oraz szczególnych.

Obowiązki przetwarzającego

§ 3.

- Przetwarzający zobowiązuje się stosować metody przetwarzania oraz środki techniczne i organizacyjne, spełniające wymagania określone przepisami prawa powszechnego, a ponadto zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczające te dane  przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, w zakresie, za który odpowiada Przetwarzający, w tym w szczególności:

  - do przetwarzania danych dopuszcza wyłącznie pracowników, których uprzednio upoważnił na piśmie do przetwarzania danych osobowych, zgodne z zakresem niniejszej umowy oraz,  które na piśmie zobowiązane zostały do zachowania tajemnicy; na każdorazowe żądanie Powierzającego Przetwarzający zobowiązany jest przedłożyć pisemny wykaz pracowników Przetwarzającego dopuszczonych do przetwarzania w ramach niniejszej umowy;

  - prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych.

- Przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą Umową, aktualnymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

- Przetwarzający zobowiązany jest niezwłocznie zawiadamiać Powierzającego o:

  - każdym stwierdzeniu naruszeniu ochrony danych (np. fakcie nieupoważnionego dostępu do danych osobowych),

  - każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu organowi państwa, chyba, że zakaz zawiadomienia wynika z przepisów prawa, a szczególności przepisów postępowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienia poufności wszczętego dochodzenia,

  - każdym żądaniu otrzymanym od osoby, której dane przetwarza, przy czym Przetwarzający nie ma prawa odpowiedzi na to  żądanie.

4. 	Przetwarzający zobowiązany jest pomagać Powierzającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.

5. 	Przetwarzający gwarantuje, że każda osoba realizująca Umowę zobowiązana będzie do bezterminowego zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych oraz do bezterminowego zapewnienia poufności danych osobowych w związku z wykonywaniem umowy, a w szczególności do tego, że nie będzie przekazywać, ujawniać i udostępniać tych danych osobom nieuprawnionym.

6. 	Przetwarzający oświadcza, że w związku z zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Powierzającego w innym celu niż wykonanie Umowy głównej, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy głównej, przy czym zobowiązuje się do uprzedniego informowania Powierzającego o każdym przypadku skierowania do niego żądania przez podmiot uprawniony.

7. 	W przypadku, gdy Powierzający zostanie zobowiązany do zapłaty odszkodowania lub zostanie ukarany karą grzywny lub też zostanie nałożony na niego obowiązek spełnienia jakiegokolwiek innego świadczenia, które związane będą z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej umowy przez Przetwarzającego, Przetwarzający zobowiązuje się zwolnić Powierzającego z odpowiedzialności i wstąpi w jego miejsce do toczących się postępowań, a także pokryje wszelkie koszty poniesione przez Powierzającego.

Prawo do kontroli

§ 4.

- Powierzający ma prawo do kontroli sposobu wykonywania niniejszej Umowy poprzez przeprowadzenie zapowiedzianych na 7 dni kalendarzowych wcześniej doraźnych kontroli dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Przetwarzającego oraz żądania składania przez niego pisemnych wyjaśnień.

- Przeprowadzenie kontroli, o których mowa w pkt 1, potwierdzane jest przez przedstawiciela Powierzającego protokołem z czynności, który podpisują przedstawiciele obu stron.

- Przetwarzający zobowiązuje się dostosować do zaleceń pokontrolnych mających na celu usunięcie uchybień i poprawę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

- Powierzający ma prawo zażądać od Przetwarzającego niezwłocznej, merytorycznej  odpowiedzi na każde pytanie Powierzającego dotyczące przetwarzania powierzonych, na podstawie niniejszej Umowy, danych osobowych.

Dalsze powierzenie przetwarzania przez Przetwarzającego

§ 5.

- Przetwarzający powierza realizację usługi objęte niniejszą umową następującym Podwykonawcom:

  - ………………………………………………………………………………………………………………………………….;

- [lub] Przetwarzający nie powierza realizacji usługi objętej niniejszą umową Podwykonawcom.

- Przetwarzający może powierzyć realizację usługi objęte niniejszą umową innym Podwykonawcom tylko i wyłącznie za pisemną  zgodą Powierzającego. Przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność względem Powierzającego za działania swoich Podwykonawców.

- Przetwarzający może powierzyć realizację usługi objętej niniejszą umową Podwykonawcy, tylko i wyłącznie,  jeżeli w terminie 7 dni przed tym faktem powiadomi o tym Powierzającego, otrzymując jednoznaczne potwierdzenie, że informacja ta dotarła do Powierzającego. W terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji Powierzający może wyrazić sprzeciw wobec proponowanych przez Przetwarzającego podmiotów, którym ten  zamierza podzlecić przetwarzanie danych osobowych. Brak sprzeciwu w tym terminie ze strony Powierzającego jest równoznaczny z wyrażeniem przez niego zgody. Przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność względem zlecającego za działania swoich Podwykonawców.

Odpowiedzialność Przetwarzającego

§ 6.

1. Przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z Umową, a w szczególności za udostępnienie osobom nieupoważnionym.

2. Przetwarzający ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za szkody, poniesione przez Powierzającego lub osoby trzecie, powstałe w związku z przetwarzaniem danych przez Przetwarzającego lub inny podmiot, którym posługuje się do realizacji Umowy głównej.

Rozwiązanie umowy

§ 7.

- Powierzający ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia, jeżeli Przetwarzający:

  - wykorzystał dane osobowe w sposób niezgodny z niniejszą Umową,

  - powierzył przetwarzanie danych osobowych podwykonawcom bez zgody Powierzającego,

  - nie zaprzestanie niewłaściwego przetwarzania danych osobowych,

  - zawiadomi o swojej niezdolności do dalszego wykonywania niniejszej Umowy,

- Rozwiązanie niniejszej Umowy przez Powierzającego jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy głównej.

§ 8.

Przetwarzający, w przypadku wygaśnięcia Umowy głównej niezwłocznie, ale nie później niż w terminie do 7 dni kalendarzowych, zobowiązuje się zwrócić lub usunąć wszelkie dane osobowe oraz wszelkie ich kopie, których przetwarzanie zostało mu powierzone, w tym skutecznie usunąć je również z nośników elektronicznych pozostających w jego dyspozycji i potwierdzić powyższe przekazanym Powierzającemu protokołem. Z powyższego obowiązku Przetwarzający jest zwolniony jedynie  w przypadku gdy Prawo Unii lub prawo Rzeczypospolitej Polskiej pozwala lub nakazują mu dalsze przechowywanie tych danych osobowych.

Postanowienia końcowe

§ 9.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11.

Spory wynikłe z tytułu Umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla miejsca siedziby Powierzającego.

§ 12.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

| Powierzający - Administrator Danych | Przetwarzający |
| --- | --- |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

# Comments

Ne etapie przetargu zostaje ten zapis ??

W kolejnym etapie drukowania umowy do podpisu , przekreślam nawias

- i Nie załączam wersji papierowej SWZ do umowy

1)  Czy jest wystarczający taki zapis ??

Czy jest on czytelny ?

Odniesienie do odpowiedniej części zamówienia

( w tym przypadku część 1)

W załączeniu przesyłam str.3 SWZ – gdzie są wymienione części zamówienia (przetargu)

Oraz spis załączników do SWZ